ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeia todo processo de Contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

a) Riscos de contratação: são os riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação.
b) Riscos de gestão: são os riscos associados ao não atendimento das necessidades da Contratante.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Tabela de Valores
-	Valor da Probabilidade (P)	Valor do Impacto (I)
Baixa	5	5
Média	10	10
Alta	15	15

A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto, conforme tabela a seguir:

Nível do risco
Classificação	Legenda
Baixo
Médio
Alto

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Relação de Riscos Identificados
ID	Risco	Categoria	P	I	Nível de Risco (P x I)
R1	Processo de contratação não autorizado.	Contratação	Baixa (5)	Alto (15)	Médio (75)
R2	Especificação do objeto aquém da real necessidade do negócio	Contratação	Baixa (5)	Baixo (5)	Baixo (25)
R3	Atraso na entrega do objeto	Gestão	Média (10)	Baixo (5)	Baixo (50)
R4	Solução não atende as características solicitadas	Gestão	Baixa (5)	Alto (15)	Médio (75)
R5	Interrupção do serviço por eventos externos	Gestão	Baixa (5)	Alto (10)	Baixo (50)

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID do risco:	R1
Descrição:	Processo de contratação não autorizado.
Nível de risco:	Médio
ID	Dano
1.	Não atendimento das necessidades da instituição.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar a disponibilidade de recursos orçamentários.	PROAD (Pró-Reitor de Orçamento e Administração)
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Obter novos recursos financeiros.	PROAD (Pró-Reitor de Orçamento e Administração)

ID do risco:	R2
Descrição:	Especificação do objeto aquém da real necessidade da instituição.
Nível de risco:	Médio
ID	Dano
1.	Atraso na execução das atividades que dependem da contratação do serviço.
2.	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Pesquisar contratações similares e verificar junto aos contratantes as principais dificuldades.
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar a equipe técnica ajustar à necessidade real.	Gestor do Contrato

RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ID do risco:	R3
Descrição:	Atraso na entrega do objeto (Serviço).
Nível de risco:	Médio
ID	Dano
1.	Atraso ou ausência dos projetos/atividades que dependem da contratação para seu prosseguimento.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar, no Termo de Referência, qual é o prazo para a entrega do objeto (serviço), quais são as sanções em caso de atraso, e qual é o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Manter, regularmente, comunicação com a empresa, desde a assinatura do contrato.	Gestor do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Advertência e restabecer prazo.	Pró-Reitor de Orçamento e Administração
2	Solucionar o problema junto a equipe de TI e otimizar o prazo.	Pró-Reitor de Orçamento e Administração e Gestor do Contrato

ID do risco:	R4
Descrição:	Solução não atende às características solicitadas.
Nível de risco:	Baixo
ID	Dano
1.	Não atendimento das necessidades da Instituição.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Validar se a empresa possui capacidade técnica para executar e fornecer materiais que atendam aos requisitos elencados antes da contratação. Verificar se os serviços estão em conformidade com o padrão solicitado.	CIRS (Coordenação de Infraestrutura de Redes e Segurança)
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a contratada sobre o problema.	Fiscais de Contrato

ID do risco:	R5
Descrição:	Interrupção do serviço por eventos externos.
Nível de risco:	Médio
ID	Dano
1.	Atraso na entrega do serviço.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	O fiscal deve acompanhar todo o serviço, bem como tomar medidas para restabelecer a execução em caso de interrupção.	Fiscais de Contrato e CIRS (Coordenação de Infraestrutura de Redes e Segurança)
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar solução rápida e comunicar ao setor de manutenção da instituição.	Fiscais de Contrato, CIRS (Coordenação de Infraestrutura de Redes e Segurança) e setor de manutenção.

2. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nome: Alexandre Roberto de Souza Correia	Matrícula SIAPE: 1190626
___________________________________________ / Integrante Requisitante
______ de _________________________ de ________
Nome: Douglas Iuri Medeiros Cabral	Matrícula SIAPE: 2689746
___________________________________________ / Integrante Técnico
______ de _________________________ de ________
Nome: Herica Vanessa Fonseca Silva	Matrícula SIAPE: 2156605
___________________________________________ / Integrante Administrativo
______ de _________________________ de ________